- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015   				 № 81                                х.Красный Луч

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2014 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  от 02.09.2013 № «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2014 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Краснолучского поселения М.Е.Магелланова.

Глава

Краснолучского  сельского поселения                         	А.А.Алентьев

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 81

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы»

за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013. № 225.

Общий  объем  программы в 2014г. составил 3416,4 тыс. руб., из них:

- средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 842,6 тыс. руб.;

- средства местного бюджета – 2573,8 тыс. руб.

Исполнение составило 60,2%.

2. Исполнение программных мероприятий:

-улучшение качества жизни и благосостояния населения Краснолучского сельского поселения;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации;

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры;

- благоустроенность населенных пунктов поселения.

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

- Выборочный капитальный ремонт водопровода в п. Нижнедонской:

Плановые показатели составили: всего – 359,6 тыс. руб., из них 359,6 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 359,6 тыс. руб., из них 359,6 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%

- Строительный контроль на выборочный капитальный ремонт водопровода в п. Нижнедонской:

Плановые показатели составили: всего – 4,3 тыс. руб., из них 4,3 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 4,3 тыс. руб., из них 297,7 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Транспортные услуги по подвозу питьевой воды

Плановые показатели составили: всего – 12,8 тыс. руб., из них 12,8 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 12,8 тыс. руб., из них 12,8 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Изготовление ПСД на строительство водопровода по ул. Заречная, в х.Красный Луч:

Плановые показатели составили: всего – 1411,3 тыс. руб., из них 1411,3 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1411,3 тыс. руб., из них 1411,3 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Изготовление ПСД на строительство очистных сооружений канализации в п. Нижнедонской:

Плановые показатели составили: всего – 2823,0 тыс. руб., из них 2823,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 564,6 тыс. руб., из них 564,6 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 20,0%.

Невыполнение проектной организацией графика работ на 2258,4 тыс. рублей. По неисполненному муниципальному контракту, в соответствии с действующим законодательством, с исполнителем ведется претензионная работа, предъявлены штрафные санкции.

- Возмещение части платы граждан предприятиям ЖКХ

Плановые показатели составили: всего – 920,0 тыс. руб., из них 842,7 тыс. руб. - средства областного бюджета, 77,3 тыс. руб. – средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: из них 842,6 тыс. руб. - средства областного бюджета, 77,3 тыс. руб. – средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Оплата за изготовление Программы комплексного развития территории Краснолучского сельского поселения:

Плановые показатели составили: всего – 50,0 тыс. руб., из них 50,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 50,0 тыс. руб., из них 50,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Оплата за проведение оценки коммунальной техники:

Плановые показатели составили: всего – 7,0 тыс. руб., из них 7,0 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 7,0 тыс. руб., из них 7,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- Оплата за проведение расчета концессионной платы за водопроводные сети:

Плановые показатели составили: всего – 52,5 тыс. руб., из них 52,5 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 52,5 тыс. руб., из них 52,5 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Исполнение составило 100,0%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава

Краснолучского  сельского поселения                         	А.А.Алентьев

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 81

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 3 | 3 | 3 | - |
| 1.2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 35 | 35 | 35 | - |
| 1.3. | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | – | - | - | - |
| 1.4. | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 5 | 5 | 5 | - |
| 1.5. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 95 | 97 | 97 | - |
| 1.6. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 29,3 | 16,4 | 16,4 | - |
| 1.7. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Краснолучское сельское поселение | процентов | 88,6 | 89 | 89 |  |
| 1.8. | уровень газификации Краснолучского сельского поселения | процентов | 64,8 | 80 | 80 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 81

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Краснолучского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 81

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов (в том числе соглашений с муниципальными образованиями, договоров с подрядными организациями) на 01.01.2015 года, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2015 года |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Администрация Краснолучского сельского поселения (Магелланов М.Е.) | Х | Х | Х | 8689,8 | 3416,4 | 3416,4 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий ТСЖ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | - | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | В результате изготовленных ПСД будет проведено строительство 3,5 км объектов коммунальной | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4234,3 | 1975,9 | 1975,9 |
| 1.2.1 | Завершение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство водопровода по ул. Заречная в х. Красный Луч | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | положительное заключение государственной экспертизы | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1411,3 | 1411,3 | 1411,3 |
| 1.2.2 | Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений канализации в п. Нижнедонской | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | переходящий объект | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2823,0 | 564,6 | 564,6 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятие по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в части компенсации разницы между экономически обоснованными тарифами и платежами населения | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | мероприятие выполнено в полном объеме 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1656,6 | 919,9 | 919,9 |
| 1.3.1 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | выполнено в полном объеме 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1656,6 | 919,9 | 919,9 |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | обеспечение бесперебойной поставки ресурсов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2798,9 | 520,6 | 520,6 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Х | Х | Х | 8689,8 | 3416,4 | 3416,4 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 81

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» | всего | 5674,8 | 3416,4 |
|  |  | областной бюджет | 842,7 | 842,6 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 4832,3 | 2573,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях районной долгосрочной Программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» в 2014 году

По состоянию на 1 января 2014 года построено 5,3 км подводящих водопроводных сетей к п. Нижнедонской.

С учетом подключения к системе водоснабжения в п.Нижнедонской установлена бесперебойная подача воды с численностью потребителей 1206 человек. Кроме этого на данной территории расположены: средняя школа № 9, фельдшерско-акушерский пункт, 3 магазинов, сельскохозяйственное предприятие ООО «Юг Руси» ФПЗ «Придонский», детский сада № 11, сельский Дом культуры.

В 2014 году проведен выборочный капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей в п. Нижнедонской по ул. Школьная, протяженностью 200 м; и по ул. Юбилейная, протяженностью 40 м.

Основной целью программы в области развития водоснабжения в сельской местности являются обеспечение сельского населения питьевой водой, соответствующей санитарным нормам в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. Обеспеченность водой домовладений  это один  из основных направлений Программы.

Оценка эффективности реализации Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы (2014-2020 годы)  обеспечит рост основных параметров, характеризующих развитие сельских территорий и сельского хозяйства, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Реализация мероприятий Программы в 2014 году привела к достижению следующих результатов:

Отремонтировано 240 м  водопроводных сетей, в результате чего будут обеспечены питьевой водой, соответствующей санитарным нормам два населенных пункта поселения с числом жителей порядка 1206 чел. Реализация данного проекта позволит обеспечить  водой  порядка 850 домовладений.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

Доля населения, имеющих возможность для подключения к   водопроводным сетям отвечающих нормативным требованиям составит 97 %.

Повышение доли фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения в 2014 году от 88,6 % до 89%. Протяженность электрических сетей увеличилась на 0,8 км и составляет на сегодняшний день 37,2 км.

Глава

Краснолучского  сельского поселения                                                                                               	А.А.Алентьев