Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация  Краснолучского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2013 г.                       №32                х.Красный Луч

Об утверждении отчёта о реализации

муниципальной долгосрочной

целевой программы «Благоустройство:

озеленение, освещение, развитие дорог и

улично-дорожной сети территории

Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год.

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  от 16.09.2011 № 99 «О порядке принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ поселения, их формирования и реализации и порядке проведения и критериях эффективности реализации долгосрочных целевых программ Краснолучского сельского поселения»,

Постановляю

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение, освещение, развитие дорог и улично-дорожной сети территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации поселения Магелланова М.Е.

Глава Краснолучского

сельского поселения		                                 А.А.Алентьев

Приложение

К Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

От 20.02.2013     № 2

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ И ОСВОЕНИИ

ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Благоустройство: озеленение, освещение, развитие дорог и улично-дорожной сети территории

Краснолучского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ПО СОСТОЯНИЮ НА "01"ЯНВАРЯ  2013 ГОДА

(ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО ДО 20 ЧИСЛА МЕСЯЦА,

СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ ПЕРИОДОМ)

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Мунципальный заказчик - главный распоряди- тель средств бюджета поселения | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения об утверждении Программы | Уточнен- ный план ассигно- ваний на текущий год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Всего по программе | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | Всего | 12627,5 | 6207,4 | 6207,4 | -6420,1 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет | 12627,5 | 6207,4 | 6207,4 | -6420,1 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие N 1 «Расходы по содержанию и ремонту сетей уличного освещения» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 5204,3 | 1782,3 | 1782,3 | -3422,0 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 5204,3 | 1782,3 | 1782,3 | -3422,0 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие N 2 «Расходы по содержанию и обслуживанию внутрипоселковых дорог и тротуаров» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 4162,3 | 2585,3 | 2585,3 | -1577,0 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 4162,3 | 2585,3 | 2585,3 | -1577,0 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие N 3 «Расходы по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений» | 1,2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 2367,8 | 829,3 | 829,3 | -1538,5 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 2367,8 | 829,3 | 829,3 | -1538,5 (мероприятия 2013-2014 г.) |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие N 4 «Расходы по обслуживанию и содержанию кладбищ» | 2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 314,2 | 314,2 | 314,2 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 314,2 | 314,2 | 314,2 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие N 5 «Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения» | 2,3,4 квартал | Администрация Краснолучского сельского поселения | всего | 696,3 | 696,3 | 696,3 | 0 |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 696,3 | 696,3 | 696,3 | 0 |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

«Благоустройство: озеленение, освещение, развитие дорог и улично-дорожной сети территории Краснолучского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

за 2012 год

1.Общие положение

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство: озеленение, освещение, развитие дорог и улично-дорожной сети территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2010. № 103

Общий  объем  программы в 2012г. составил 12627,5 тыс.руб., из них:

- средства местного бюджета  12627,5 тыс.руб.,

Исполнение программы в целом составило 49%.

2. Исполнение программных мероприятий

Реализация муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство: озеленение, освещение, развитие дорог и улично-дорожной сети территории Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы» в 2012г. осуществлялась по следующим направлениям:

1. Расходы по содержанию и ремонту сетей уличного освещения.

Сетью наружного освещения не достаточно оснащена вся территория поселения. Денежные средства были направлены как на содержание уже существующих сетей уличного освещения – 1378,1 тыс. руб, так и на установку дополнительных светильников – 404,2 тыс. руб.

Плановые показатели составили: всего – 1782,3 тыс.руб., из них 1782,3 тыс.руб. средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 1782,3 тыс.руб., из них 1782,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение  составило 100%

2. Расходы по содержанию и обслуживанию внутрипоселковых дорог и тротуаров.

Автомобильные дороги - один из важнейших элементов транспортно-коммуникационной системы, оказывающих огромное влияние на развитие экономики и социальной сферы.

Между тем, состояние дорожной сети Краснолучского сельского поселения не в полной мере соответствует экономическим и социальным потребностям поселения в целом. Проблема особенно обострилась в последнее время в связи с недостаточным финансированием для сохранения существующей сети дорог, а тем более для ее модернизации (капитального ремонта).

Большая  часть автомобильных дорог имеет недостаточную прочность и ровность покрытия со значительной сеткой трещин, выбоин и низким коэффициентом сцепления.

Ликвидация потенциально аварийных участков является одним из важнейших направлений развития дорожной сети.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Содержание и обслуживание внутрипоселковых дорог и тротуаров – 249,3 тыс. руб;

- Ямочный ремонт – 295,0 тыс. руб;

- Капитальный ремонт дороги по ул.Дружбы, п. Нижнедонской – 748,9 тыс. руб;

- Капитальный ремонт благоустройства территории сквера в х. Красный Луч –

913,1 тыс. руб;

- Проведение технического надзора – 23,1 тыс. руб;

- Изготовление смет и ПСД на текущий и капитальный ремонт дорог – 209,6

тыс. руб;

- Изготовление технических и кадастровых паспортов на дорги и тротуары –

20,2 тыс. руб;

- Установка дорожных знаков – 98,1 тыс. руб;

-Установка остановочного комплекса в х. Красный Луч – 27,9 тыс. руб.

Плановый показатель составил – 2585,3 тыс.руб., из них:

- 2585,3 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2011 г. составил: 2585,3 тыс.руб., из них 2585,3 тыс.руб. - средства местного бюджета.

Исполнение программных показателей в целом составил 100%.

3. Расходы по обслуживанию и содержанию зеленых насаждений;

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют  неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

Направление денежных средств осуществлялось по направлениям:

- Содержание зеленых насаждений – 644,4 тыс. руб;

- Спил сухостойных деревьев – 99,8 тыс. руб;

- Оплата по трудовым договорам – 36,2 тыс. руб;

- Приобретение саженцев – 48,9 тыс. руб.

Плановый показатель составил -829,3 тыс.руб., из них:

- 829,3тыс.руб.- средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2011 г. составил: 829,3 тыс.руб., из них: 829,3 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

4.Расходы по обслуживанию и содержанию кладбищ;

Денежные средства направлены:

- Содержание кладбищ – 115,3 тыс. руб;

- Ограждение кладбищ – 198,9 тыс. руб.

Плановый показатель составил -314,2 тыс.руб., из них:

- 314,2 тыс.руб.- средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2011 г. составил: 314,2 тыс.руб., из них: 314,2 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

5.Прочие мероприятия по  благоустройству территории поселения;

Благоустройство в населенных пунктах включает в себя не только внутрипоселковые проезды, тротуары, освещение улиц, озеленение но и детские игровые площадки, места отдыха.

По данному направлению денежные средства были направлены на:

- Приобретение детских игровых площадок для х. Яголинка и

п. Нижнедонской на сумму – 482,0 тыс. руб;

- Установку металлического баннера и уличных растяжек с текстом: « Чтобы

хутор чистым был, должен  хутор быть родным» -  56,2 тыс. руб;

- Приобретение скамеек и урн – 149,5 тыс. руб.

Плановый показатель составил -696,3 тыс.руб., из них:

- 696,3 тыс.руб.- средства местного бюджета,

Кассовый расход в 2011 г. составил: 696,3 тыс.руб., из них: 696,3 тыс.руб. - средства местного бюджета,

Исполнение программных показателей составил 100%.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЛУЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Благоустройство: озеленение, освещение, развитие дорог и улично-дорожной сети территории

Краснолучского  сельского поселения Октябрьского района на 2011-2014 годы»

ЗА ОТЧЕТНЫЙ 2012 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД

| N п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой |  |  |  | Фактически достигнутые значения показателей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 год реали- зации про- граммы | 2 год реали- зации прог- раммы | 3 год реали- зации про- граммы | И так далее по годам реали- зации про- граммы | 1 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 2 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | 3 год реали- зации про- граммы | откло- нение от пла- нового значе- ния (про- центов) | И так далее по годам реали- зации про- граммы |
| 1 | 2 | 33 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Показатель результатив- ности 1 : Доля протяженности внутригородских дорог, улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности дорог, улично-дорожной сети. | % | 42 | 35 | 25 |  | 42 | - |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 2: Процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дорог) ГОСТу | 1% | 82 | 88 | 94 |  | 82 | - |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 3: Увеличение количества высаживаемых деревьев. | Ш шт | 200 | 350 | 400 |  | 540 | 270 % |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 4: Увеличение площади цветочного оформления | Мм2 | 225 | 285 | 335 |  | 255 | 113 % |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результатив- ности 5: Процент привлечения населения МО к работам по благоустройству | %% | 15 | 20 | 25 |  | 18 | 120 % |  |  |  |  |  |

Зам. Главы Краснолучского сельского поселения                                                    М.Е.Магелланов