- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2015    				 № 82                                 х.Красный Луч

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2014 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.09.2013 № «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения М.Е.Магелланова.

Глава Краснолучского

сельского поселения                                                 		А.А.Алентьев

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015  № 82

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

за 2014 год

- Основные результаты

1.Общие положения:

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 230.

Общий  объем  программы в 2014г. составил 2066,7 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 251,0 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 1815,7 тыс. руб.

Исполнение программы в целом составило 89,2%.

2. Исполнение программных мероприятий:

- Реализация муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» в 2014г. осуществлялась по следующим направлениям:

- 1. Содержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений.

- Плановые показатели составили: всего – 593,9тыс. руб., из них 251,0 тыс. руб. - областного бюджета; 342,9 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход в целом составил: 593,9 тыс. руб., из них 251,0 тыс. руб. областного бюджета; 342,9 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100,0%

- 2. Выборочный капитальный ремонт тротуаров:

- Плановый показатель составил – 18,8 тыс. руб., из них –18,8 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100,0%

- 3. Нанесение разметки на внутрипоселковые дороги и  установка дорожных знаков  :

- Плановый показатель составил – 121,1 тыс. руб., из них – 121,1 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2014 г. составил: 121,1тыс. руб., из них – 121,1 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение программных показателей составил 100,0%.

- 4. Изготовление ПСД на капитальный ремонт дороги  по ул. Центральная в х. Красный Луч  :

- Плановый показатель составил – 1276,0 тыс. руб., из них – 1276,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2014 г. составил: 1276,0 тыс. руб., из них – 1276,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение программных показателей составил 100,0%.

- 5. Изготовление смет, перерасчет ПСД, достоверность:

- Плановый показатель составил – 56,9 тыс. руб., из них – 56,9 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход в 2014 г. составил: 56,9 тыс. руб., из них – 56,9 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение программных показателей составил 100,0%.

- II. Оценка эффективности реализации Программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Сведения о степени выполнения подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2014 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

Глава Краснолучского

сельского поселения                                                 		А.А.Алентьев

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 82

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | - | 81,0 | 81,0 | - |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | - | - | 100,0 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 82

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Содержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - поддержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  |  | - |
| - 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  |  | - |
| - 3. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них |  |  |  |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 82

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) | Администрация Краснолучского сельского поселения | Х | Х | Х | 5473,3 | 2066,7 | 2066,7 |
| 1.1 | - Подпрограмма - « Развитие транспортной системы». | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 5473,3 | 2066,7 | 2066,7 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 960,3 | 710,3 | 710,3 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2: Изготовление технической и иной документации на муниципальные объекты транспортной инфраструктуры; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Изготовлен техническая документация на ямочный ремонт | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Выборочно отремонтированны тротуары 3 км. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Разработанно ПСД на кап.ремонт дороги по ул.Центральной в х.Красный луч, ПСД на кап.ремонт дороги по ул.Заречная п.Нижнедонской | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1332,9 | 1332,9 | 1332,9 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5 : Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Х | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 6 : Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Х | Х | 31.12.2014 | Х | Х | Х |
|  | Итого по Муниципальной программе «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |  | Х | Х | Х | 5473,3 | 2066,7 | 2066,7 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 25.02.2015г. № 82

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» | всего | 2316,7 | 2066,7 |
|  |  | областной бюджет | 251,0 | 251,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2065,7 | 1815,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Информация

о завершенных в течение года мероприятиях муниципальной Программы  Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы  на 2014-2020 годы» в 2014 году

Улично-дорожная сеть рассматривается как элемент транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры поселения. Планирование развития улично-дорожной сети ведется, исходя из потребностей поселения в транспортной, инженерной и социальной инфраструктурах, а также исходя из того, что инфраструктурные объекты не только обеспечивают функционирование территории поселения, но и предопределяют развитие в долгосрочной перспективе.

В соответствии с реестром муниципального имущества в Краснолучском сельском поселении насчитывается 64 улиц и 12 переулков Общая протяженность улично-дорожной сети муниципального образования "Краснолучского сельского поселения", находящаяся в муниципальной собственности, составляет 347,3 тыс. кв. м площади.

Одной из главных инфраструктурных составляющих улично-дорожной сети Краснолучского сельского поселения Октябрьского района являются искусственные сооружения. Мосты и путепроводы обеспечивают транспортное сообщение между отдельными населенными пунктами, разделенными такими препятствиями естественного и искусственного характера, как реки и железные дороги. В эксплуатации находится 5 шт. мостов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожного хозяйства;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов капитального ремонта, ремонта и содержания дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и сооружений на них;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту дорог и тротуаров, улично-дорожной сети в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное отставание в выполнении ремонтных работ дорог и тротуаров, улично-дорожной сети и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, получаемых от улучшения дорожных условий:

- экономии затрат на эксплуатацию транспортных средств;

- сокращения времени нахождения в пути;

- повышения эффективности использования транспортных средств;

- снижения риска дорожно-транспортных происшествий;

- повышения комфортности движения и улучшения удобства в пути следования;

от результатов, получаемых от влияния совершенствования и развития улично-дорожной сети на социально-экономическое развитие поселения и экологическую обстановку:

- повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения;

- активизации экономической деятельности, содействия освоению новых территорий и ресурсов, расширения рынков сбыта продукции;

- снижения транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

- улучшения транспортного обслуживания населения за счет перевода грунтовых дорог в категорию дорог с усовершенствованным типом покрытия;

- создания новых рабочих мест;

- снижения негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на дорогах, улично-дорожной сети поселения, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повысится конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что окажет положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости. Повышение транспортной доступности за счет развития улично-дорожной сети будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в различных отраслях и сферах деятельности поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен ремонт с целью доведения их до нормативных требований,

- протяженность участков дорог, улично-дорожной сети, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание дорог, улично-дорожной сети на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям дорог, улично-дорожной сети и сооружений на них за счет ремонта, капитального ремонта на уровне 25 процента от общей протяженности дорог, улично-дорожной сети поселения.

Глава Краснолучского

сельского поселения                                            		   А.А.Алентьев