Российская Федерация

Краснолучского сельского поселения

октябрьский район

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация  Краснолучского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2013 г.                                   № 230                           х. Красный Луч

Об утверждении муниципальной

программы Краснолучского сельского

поселения«Развитие транспортной

системы»

В соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского

Поселения от 02.09.2013 №  207 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Краснолучского сельского поселения», № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом  муниципального образования «Краснолучского  сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить государственную программу «Развитие транспортной системы

Краснолучского сельского поселения  » согласно приложению № 1.

2. Установить, что в ходе реализации   муниципальной программы «Развитие транспортной системы Краснолучского сельского поселения» мероприятия и объемы финансирования подлежат корректировке с учетом возможностей бюджета Краснолучского  сельского поселения, приложение №2.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Краснолучского сельского поселения – Магелланова М.Е.

| Глава Краснолучского сельского поселения | А.А. Алентьев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению

Главы Краснолучского сельского поселения

от 30.09.2013 № 230

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Паспорт

Муниципальной программы Краснолучского сельского поселения  
«Развитие транспортной системы»

| Наименование Муниципальной программы | – | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – Муниципальная программа) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | – | Администрация Краснолучского сельского поселения |
| Соисполнители Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Участники Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Подпрограммы Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты Муниципальной программы | – | отсутствуют |
| Цели Муниципальной программы | – | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Краснолучского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения - развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры -формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения Краснолучского сельского поселения ; -обеспечение населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог по дорогам с твердым покрытием |
| Задачи Муниципальной программы | – | выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них); выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог); выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик их класса и категории, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них); подготовка проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог , ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них); подготовка проектной документации на строительство и реконструкцию автомобильных дорог |
| Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы | – | доля протяженности автомобильных дорог местного пользования не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий; |
| Этапы и сроки реализации Муниципальной программы | – | 2014 – 2020 годы, этапы Муниципальной программы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение Муниципальной программы | – | общий объем финансирования Муниципальной программы на 2014 – 2020 годы составляет 6880,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 712,8 тыс. рублей; 2015 год – 986,0 тыс. рублей; 2016 год – 1036,3 тыс. рублей; 2017 год – 1036,3 тыс. рублей; 2018 год – 1036,3 тыс. рублей; 2019 год – 1036,3 тыс. рублей; 2020 год – 1036,3 тыс. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы |  | - реализация мероприятий Программы к 2020 году приведет к достижению следующих результатов: развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Краснолучского сельского поселения ; улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог Краснолучского сельского поселения сохранение и/или снижение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения ; сохранение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного на уровне 100 процентов; осуществление современной системы обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах улично-дорожной сети населенных пунктов в Краснолучского сельского поселения ; |

Раздел 1. Общая характеристика 
текущего состояния транспортной системы Краснолучского сельского поселения

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики района и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Краснолучском сельского поселения. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки.

Неразвитость улично-дорожной сети в Краснолучском сельском поселении усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. При сокращении транспортного обслуживания населенных пунктов по автомобильным дорогам из-за ухудшения погодных условий жители населенных пунктов не имеют возможности выезда в соседние населенные пункты и районный центр.

Отсутствие возможности в местном бюджете финансировать в полном объеме объекты улично-дорожной сети в Краснолучском сельском поселении является сдерживающим фактором развития экономики поселения  и требует финансовой помощи за счет средств областного бюджета.

Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами. Стратегически важной задачей развития местной сети автомобильных дорог Краснолучского сельского поселения является доведение технических параметров дорог, до нормативного уровня, ликвидация грунтовых дорог . Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог   в Краснолучском сельском поселении позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли;

риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог  ;

риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог  и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечения снижения ее показателей необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и обеспеченность их финансовыми ресурсами.

- Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Основной целью является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах   и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильных дорог и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт автомобильных дорог   и искусственных сооружений на них;

увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог  , ведущих к изменению класса и категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них).

Целью  программы является также сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Условием ее достижения является решение следующих задач:

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

Сведения о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Краснолучского сельского поселения  «Развитие транспортной системы», приведены в приложении № 1 
к Муниципальной программе.

Сведения о показателях, включенных в местный (региональный) план статистических работ, приведены в приложении № 2 к Муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя (индикатора) Муниципальной программы приведены в приложении № 3 к Муниципальной программы.

Поскольку мероприятия, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом, носят постоянный, непрерывный характер, 
а мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование планируемых мероприятий зависит от возможности дорожного фонда Краснолучского сельского поселения , то в пределах срока действия программы этап реализации соответствует одному году.

- Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм Муниципальной 
программы, обобщенная характеристика основных мероприятий

- Комплексный характер целей и задач    муниципальной программы обуславливает целесообразность использования и выполнения мероприятий  для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач  в целом по   муниципальной программе, поэтому наличие подпрограмм не предусматривается.

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Краснолучского сельского поселения  приведены в приложении № 4 
к Муниципальной программе.

- Перечень инвестиционных проектов (объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в Муниципальной собственности Краснолучского сельского поселения )  ( приложению № 5) к Муниципальной программе.

- Раздел 4. Информация
 по ресурсному обеспечению Муниципальной программы

При реализации Муниципальной программы предполагается привлечение финансирования из   областного и местных бюджетов  и внебюджетных источников.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет всех источников финансирования, планируемое с учетом ситуации в финансово-бюджетной сфере на   областном уровне, высокой экономической и социальной важности проблем, а также возможностей ее реализации с учетом действующих расходных обязательств и необходимых дополнительных средств при эффективном взаимодействии всех участников Муниципальной программы, подлежит ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Информация о расходах областного, местных бюджетов, 
а также внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы представлена в приложении № 7 к Муниципальной программе.

- Раздел 5. Участие   
Краснолучского сельского поселения  в реализации Муниципальной программы

- В рамках Муниципальной программы   Краснолучского сельского поселения  выделяются субсидии из областного бюджета за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, по следующим направлениям:

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутригородских,  внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог;

- строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации   внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров;

- ремонт и содержание автомобильных дорог   местного значения.

- Методика предоставления субсидий местным бюджетам предусмотрена подпрограммой  «Развитие транспортной инфраструктуры Краснолучского сельского поселения ».

Сведения о показателях (индикаторах) по муниципальным образованиям Краснолучского сельского поселения  приведены в приложении № 8 к Муниципальной программе.

- Раздел 6. Методика оценки эффективности Муниципальной программы

- 1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов, предусмотренных в таблице № 1, исходя из соответствия фактических значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями, а также уровнем использования средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных в целях финансирования мероприятий Муниципальной программы.

- 2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы, цели (задачи) определяются по формуле:

, где:

- E – эффективность реализации Муниципальной программы, цели (задачи), процентов;

- Fi – фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации Программы (подпрограммы);

- Ni – плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное Муниципальной программы;

- n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) Муниципальной программы.

- В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий Муниципальной программы значений целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы эффективность реализации Муниципальной программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E  95 процентов);

- удовлетворительный (E  75 процентов);

- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации Муниципальной программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств   областного бюджетов ресурсного обеспечения Муниципальной программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Муниципальной программы, представленных в таблицах № 6 и 
№ 7 к Муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий Муниципальной программы в разрезе указанных источников и направлений финансирования.

- Уровень исполнения финансирования по Муниципальной программы в целом определяется по формуле:

- Фф

- Уэф = ----------, где:

- Фп

- Уэф – уровень исполнения финансирования Муниципальной программы за отчетный период, процентов;

- Фф – фактически израсходованный объем средств, направленный на реализацию мероприятий Муниципальной программы, тыс. рублей;

- Фп – плановый объем средств на соответствующий отчетный период, 
тыс. рублей.

- Уровень исполнения финансирования представляется целесообразным охарактеризовать следующим образом:

- высокий (E 95 процентов);

- удовлетворительный (E 75 процентов);

- неудовлетворительный (если процент освоения средств не отвечает приведенным выше уровням, уровень исполнения финансирования признается неудовлетворительным).

- Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников Муниципальной программы

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации Муниципальной программы, разрабатываемым на очередной финансовый год и содержащим перечень значимых контрольных событий Муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

План реализации Муниципальной программы составляется ответственным исполнителем –  Администрацией  Краснолучского сельского поселения  .

План реализации Муниципальной программы утверждается Постановлением Главы Краснолучского сельского поселения  не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения Главой Краснолучского сельского поселения  Муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года.

В случае принятия решения Администрацией  Краснолучского сельского поселения    о внесении изменений в план реализации Муниципальной программы, не влияющих на параметры Муниципальной программы, план с учетом изменений утверждается не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Администрация Краснолучского сельского поселения :

обеспечивает разработку Муниципальной программы и внесение в установленном порядке проекта постановления Главы Краснолучского сельского поселения  об утверждении Муниципальной программы в Администрацию Краснолучского сельского поселения ;

формирует в соответствии с методическими рекомендациями структуру Муниципальной программы, а также перечень  участников Муниципальной программы;

организует реализацию Муниципальной программы, вносит предложения Главе Краснолучского сельского поселения  об изменениях Муниципальной программы и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей Муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

представляет по запросу   Главы Краснолучского сельского поселения  сведения   о реализации Муниципальной программы;

подготавливает отчеты об исполнении плана реализации Муниципальной программы   и вносит их на рассмотрение Главы Краснолучского сельского поселения ;

подготавливает отчет о реализации Муниципальной программы по итогам года, согласовывает и вносит на рассмотрение Главы Краснолучского сельского поселения  проект постановления Главы Краснолучского сельского поселения  об утверждении отчета   .

Финансово-экономическая служба  представляет Главе  Краснолучского сельского поселения :

ежемесячный отчет о получении и использовании выделенных межбюджетных трансфертов за счет субсидий для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежемесячный отчет о выделении и использовании средств местного бюджета, выделенных на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, на каждое первое число месяца, следующего за отчетным периодом;

ежеквартальные отчеты: о ходе выполнения работ по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящимся в муниципальной собственности, с указанием денежных и натуральных величин, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодный отчет о достижении показателей эффективности в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- Приложение № 1

- к Муниципальной программе Краснолучского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы Краснолучского сельского поселения  
«Развитие транспортной системы»,

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица из-мере-ния | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | про-центов | 50,00 | 50,0 | 45,0 | 41,0 | 37,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 25,0 |
| 2. | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чело-век | – | – | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших) | условных единиц | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог местного значения( 10,941 км) | километров | 0 | 0,441 | 2,5 | 1,3 | 2,50 | 1,25 | 1,3 | 1,350 | 0,30 |

- Приложение  № 2

- к Муниципальной программе

- Краснолучского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о показателях, включенных в местный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (местного) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | 2.2.6 (распоряжение Президента Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р) | годовая форма Федерального статистического наблюдения № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах и сооружений на них местного значения», утвержденная постановлением Росстата от 08.10.2007 № 72 | Росстат |
| 2. | Информация об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов | 34.3 (распоряжение Главы Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р) | ежеквартальная форма Федерального статистического наблюдения № 1-ФД «Сведения об использовании средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов Российской Федерации, муниципальных дорожных фондов», утвержденная приказом Росстата от 15.06.2012 № 346 | Ростовская область |

- Приложение № 3

- к Муниципальной программе

- Краснолучского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Сведения

о методике расчета показателя (индикатора) 
Муниципальной программы Краснолучского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование показателя | Единица изме-рения | Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |  |  |  | про-центов | S=V1/V2х100% | S – доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения; V1 – автомобильные дороги местного значения, не отвечающие нормативным требованиям; V2 – общая протяженность автомобильных дорог местного значения |  |
| 2. |  | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | плановые значения показателей рассчитываются по формуле: П = Пi х 4,5%/100% – Пi, где: П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Пi – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий в предшествующий год; 4,5% – прогнозируемое ежегодное снижение количества лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Краснолучского сельского поселения по итогам 2011 года , с ежегодным уменьшением на 4,5 процента к 2020 году |
| 3. |  | Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий | погиб-ших на 100 постра-давших | Тп = П/П+Р х 100, где: П – количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; Р – количество лиц, получивших ранения в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, зарегистрированных УГИБДД ГУ МВД России по РО на территории Краснолучского сельского поселения по итогам 2011 года , с ежегодным уменьшением на 4,5 процента к 2020 году |

Примечание.

Использованное сокращение:

УГИБДД ГУ МВД России по РО – Управление Муниципальной инспекцией безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской области .

Приложение № 4

- к Муниципальной программе

- Краснолучского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Перечень

основных мероприятий   
Муниципальной программы Краснолучского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия | Связь с показателями Муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации (годы) | окончания реализации (годы) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие : Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения |
| 2. | Основное мероприятие : Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | отремонтировать 5,0 км автомобильных внутрипоселковых дорог |  |  |
| 3. | Основное мероприятие :. Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | капитально отремонтировать 5,0 км автомобильных внутрипоселковых дорог |  |  |
| 4. | Основное мероприятие : Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | увеличение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности | уменьшение доли протяженности автомобильных дорог местного и межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности |
| 5. | Основное мероприятие : Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | построить и реконструировать 3,6 км автомобильных дорог |  |  |
| 6. | Основное мероприятие : Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014 |  | 2020 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  |  |
| 7 | Основное мероприятие : Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2017 |  | 2020 | снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | увеличение количества пешеходов погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах местного значения | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |

Примечание.

Список использованных сокращений:

ГКУ РО «ППС РО» – государственное казенное учреждение Краснолучского сельского поселения  «Противопожарная служба Краснолучского сельского поселения »;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

Приложение № 5
к Муниципальной программе

- Краснолучского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Перечень

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, 
реконструкции, капитального ремонта), находящихся в Муниципальной 
собственности Краснолучского сельского поселения  Краснолучского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положи-тельного заключения государст-венной (негосу-дарственной) экспертизы | Сроки получения положительного заключения Государственной(негосударственной) экспертизы на проектную (сметную) документацию/ ассигнования, предусмотренные на разработку проектной (сметной) документации (тыс. рублей) | Объем расходов (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации Муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт автомобильной дороги местного значения п. Нижнедонской, ул. Заречная, 441,3 м | № 61-1-5-0282-12 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт , строительство автомобильной дороги местного значения п. Нижнедонской, ул.Восточная, 150 м |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт , строительство автомобильной дороги местного значения п. Нижнедонской, ул. Подгорная – 450 м. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт , строительство тротуара х. Красный Луч. Ул. Центральная, - 950 м. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт, строительство автомобильной дороги местного значения х. Красный Луч, ул. Центральная – 350 м. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт, строительство автомобильной дороги местного значения х. Красный Луч, ул. Школьная – 250 м. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт, строительство автомобильной дороги местного значения х. Красный Луч, ул. Заречная – 2500 м |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт, строительство автомобильной дороги местного значения х. Красный Луч, ул. Гончарова – 300 м |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт, автомобильной дороги местного значения х. Ягодинка, ул. Школьная – 1300 м |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт, строительство автомобильной дороги местного значения х. Ягодинка, ул. Степная- 2500 м. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт, строительство автомобильной дороги местного значения х. Озерки, ул. Нагорная- 350 м. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт, автомобильной дороги местного значения х. Озерки, ул. Школьная - 150 м. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Администрация Краснолучского сельского поселения | Капитальный ремонт, строительство автомобильной дороги местного значения х. Первомайский, ул. Садовая - 1250 м. |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 6

- к Муниципальной программе

- Краснолучского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Расходы

Местного бюджета на реализацию Муниципальной программы 
Краснолучского сельского поселения  «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения | «Развитие транспортной системы» | всего в том числе: |  | – | – | – | 712,8 | 986,0 | 1036,3 | 1036,3 | 1036,3 | 1036,3 | 1036,3 |
|  |  | Администрация Краснолучского сельского поселения , всего |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | – | – | – | 712,8 | 986,0 | 1036,3 | 1036,3 | 1036,3 | 1036,3 | 1036,3 |
| Основное мероприятие 2 | ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | – | – | – |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к Муниципальной программе

- Краснолучского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

Расходы

областного бюджета, федерального бюджета, местных бюджетов

- и внебюджетных источников на реализацию Муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

- «Развитие транспортной системы»

| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Оценка расходов (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 712,8 | 986,0 | 1036,3 | 1036,3 | 1036,3 | 1036,3 | 1036,3 |
|  |  | областной бюджет | 74,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 |
|  |  | местный бюджет | 638,0 | 728,2 | 778,5 | 778,5 | 778,5 | 778,5 | 778,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 74,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 | 257,8 |
|  |  | местный бюджет | 455,0 | 728,2 | 778,5 | 778,5 | 778,5 | 778,5 | 778,5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Муниципальной программе

Краснолучского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

Сведения 
о показателях (индикаторах) по   Краснолучскому  сельскому поселению

| №№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 50,00 | 50,0 | 45,0 | 41,0 | 37,0 | 35,0 | 32,0 | 30,0 | 25,0 |