- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.02.2018г.    				       № 23                                      х.Красный Луч

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2017 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.09.2013 № «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2015 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации поселения М.Е.Магелланова.

Глава Краснолучского

сельского поселения                                                 	            	А.А.Алентьев

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.02.2016  № 43

ОТЧЕТ

о реализации долгосрочной целевой программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

за 2015 год

- Конкретные результаты, достигнутые в 2015 году

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 30.09.2013 № 230.

Общий  плановый объем  программы в 2015г. составил 1376,5 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 133,0 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 1243,5 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 1001,7 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 133,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 868,7 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Исполнение программы в целом составило 72,8%.

- Экономия по муниципальной программе составила – 374,9 тыс. рублей.

В 2015 году:

обеспечено 100-процентное содержание автомобильных дорог местного значения;

отремонтировано 0,548 м2 внутрипоселковых автомобильных дорог.

- Исполнение программных мероприятий:

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной системы» (далее – Подпрограмма 1);

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2015 году выполнены следующие основные мероприятия:

- 1. Содержание автомобильных дорог   местного значения и искусственных сооружений на них:

- Плановые показатели составили: всего  675,2 тыс. руб., из них  675,2 тыс. руб. - средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 300,4 тыс. руб., из них  300,4 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение составило 44,5 %.

- Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них – обеспечено 100-процентное содержание 35,2 километра сети автомобильных дорог местного значения.

- Экономия по основному мероприятию 1 составила – 374,9 тыс. рублей.

- 2. Изготовление технической и иной документации на муниципальные объекты транспортной инфраструктуры:

- Плановый показатель составил – 45,0 тыс. руб., из них – 45,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 45,0 тыс. руб., из них  45,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100,0%.

- Изготовлена документация по дислокации знаков в населенных пунктах поселения.

3. Капитальный ремонт автомобильных дорог   местного значения и искусственных сооружений на них:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. рублей.

- Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. рублей.

- Строительство и реконструкция автомобильных дорог   местного значения и искусственных сооружений на них:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. рублей. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. рублей.

- Ремонт автомобильных дорог   местного значения и искусственных сооружений на них:

- Плановый показатель составил – 656,3 тыс. руб., из них – 133,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 523,3,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 656,3,0 тыс. руб., из них – 133,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 523,3,0 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Исполнение составило 100,0%.

- За отчетный период отремонтировано 0,548 м2 автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах поселения.

- Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

- На итоги реализации муниципальной программы в 2015 году повлияли следующие факторы:

- -невозможность заключения договоров в связи с отсутствием денежных средств на проведение капитального ремонта дорог по ул. Заречная в п. Нижнедонской и по ул. Центральная в х. Красный Луч.

- Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию муниципальной программы:

- доля протяженности автомобильных дорог   местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог   местного значения осталась на уровне 2014 года.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2015 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2015 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

- Общий  плановый объем  программы в 2015г. составил 1376,5 тыс. руб., из них:

- - средства областного бюджета – 133,0 тыс. руб.,

- - средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства местного бюджета – 1243,5 тыс. руб.

- Освоено в рамках реализации муниципальной программы 1001,7 тыс. рублей, в том числе средств:

- областного бюджета – 133,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 868,7 тыс. рублей.

- Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 374,9  тыс. рублей, в том числе:

- - средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства местного бюджета – 374,9 тыс. руб.

- Экономия, в целом, по муниципальной программе составила – 374,9 тыс. рублей.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2015 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

- В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 2 показателей.

- Не достигнут следующий показатель муниципальной программы:

- - Доля протяженности автомобильных дорог   местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог   местного значения.

- Причина неисполнения – отсутствие денежных средств на проведение капитального ремонта дорог по ул. Заречная в п. Нижнедонской и по ул. Центральная в х. Красный Луч.

6. Информация о внесенных 
изменениях в муниципальную программу

Внесенные в течение 2015 года изменения в муниципальную программу Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»:

- постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 15.01.2015 № 5 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения  от 30.09.2013 № 230 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»» в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Краснолучского сельского поселения от 25.12.2014 № 92 «О бюджете Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 27.03.2015 № 119 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения  от 30.09.2013 № 230 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»» в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Краснолучского сельского поселения от 25.12.2014 № 92 «О бюджете Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- постановление Администрации Краснолучского сельского поселения от 14.09.2015 № 243 «О внесении изменений в постановление Администрации Краснолучского сельского поселения  от 30.09.2013 № 230 «Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»» в связи с приведением в соответствие с решением собрания депутатов Краснолучского сельского поселения от 25.12.2014 № 92 «О бюджете Краснолучского сельского поселения Октябрьского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- Результаты оценки эффективности 
реализации муниципальной программы в 2015 году

Последовательная реализация мероприятий муниципальной программы способствует повышению удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности, способствует улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Сведения о степени выполнения подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2015 год приведен в приложении № 2 к настоящему отчету.

Реализация мероприятий муниципальной программы в 2015 году привела к достижению следующих результатов:

- обеспечено 100-процентное содержание 35,2 километра сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, осталось на уровне 2014 года и составила 50,2 процента от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

При определении эффективности муниципальной программы используются следующие показатели:

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (план – 49,9 процента) в 2015 году составила 50,2 процента. Выполнение составило 99,4 процента.

8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

Основной целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Краснолучского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

В 2016 году Администрацией Краснолучского сельского поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» Финансово-экономической службой Администрации Краснолучского сельского поселения проведена оценка принятых расходных обязательств. По итогам проведенной оценки перераспределены бюджетные ассигнования в пределах средств 2015 года для оплаты заключенных муниципальных контрактов, подлежавших оплате за счет средств местного бюджета в 2015 году в сумме 250,0 тыс. рублей.

В 2016 году будет продолжена работа Администрации Краснолучского сельского поселения по оптимизации бюджетных расходов.

Глава Краснолучского

сельского поселения                                                 		А.А.Алентьев

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.02.2016г. № 43

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2015 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 50,2 | 49,9 | 50,2 | - Причина неисполнения – отсутствие денежных средств на проведение капитального ремонта дорог по ул. Заречная в п. Нижнедонской и по ул. Центральная в х. Красный Луч. |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | процентов | 100 | 100 | 100,0 | - |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.02.2016г. № 43

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

«Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» за 2015 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |  |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  |  | - 8 |  |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Содержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2015 | - 31.12.2020 | - 01.01.2015 | - 31.12.2020 | - поддержание автомобильных дорог внутрипоселковых общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них |  | - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых осуществляется круглогодичное содержание, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составила 100% |  | - |
| - 2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2015 | - 31.12.2020 | - 01.01.2015 | - 31.12.2020 | - сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет капитального ремонта автомобильных дорог |  | - Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения составила 50,2 % при плане 49,9% |  | - отсутствие денежных средств на проведение капитального ремонта дорог по ул. Заречная в п. Нижнедонской и по ул. Центральная в х. Красный Луч. |
| - 3. | Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2015 | - 31.12.2020 | - 01.01.2015 | - 31.12.2020 | - увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них |  | - - |  | - |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.02.2016г. № 43

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

за 2015 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» (далее – Муниципальная программа) | Администрация Краснолучского сельского поселения | Х | Х | Х | 1376,5 | 1001,7 | 1001,7 |
| 1.1 | - Подпрограмма - « Развитие транспортной системы». | Администрация Краснолучского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1376,5 | 1001,7 | 1001,7 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1: Содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Содержание дорог местного значения в зимний, весенний, летний, осенний периоды | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 675,2 | 300,4 | 300,4 |
| 1.1.2 | Основное мероприятие 2: Изготовление технической и иной документации на муниципальные объекты транспортной инфраструктуры; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Изготовление документации по дислокации знаков | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 45,0 | 45,0 | 45,0 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 3: Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 4: Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Х | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 5 : Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них; | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Х | Х | 31.12.2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 6 : Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них. | Зам.Главы Администрации Краснолучского сельского поселения Магелланов М.Е. | Ямочный ремонт дорог местного значения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 656,3 | 656,3 | 656,3 |
|  | Итого по Муниципальной программе «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» |  | Х | Х | Х | 1376,5 | 1001,7 | 1001,7 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.02.2016г. № 43

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»

за 2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» | всего | 1376,5 | 1001,7 |
|  |  | областной бюджет | 133,0 | 133,0 |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1243,5 | 868,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |