Российская Федерация

Ростовская область

Муниципальное образование «Краснолучское сельское поселение»

Администрация  Краснолучского сельского поселения

постановление

30.09.2013	                             №   225                               х. Красный Луч

Об утверждении муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

В связи с необходимостью развития коммунальной инфраструктуры, эффективным повышением качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с постановлениями Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.09.2013  № 207 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения», Распоряжения №95 «Об утверждении перечня муниципальных программ Краснолучского сельского поселения», руководствуясь   Уставом  муниципального образования «Краснолучское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения  в 2014-2020 годы» согласно приложению 1.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения в 2014-2020 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей бюджета Ростовской области Октябрьского (с) района,Краснолучского сельского поселения.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснолучского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Краснолучского сельского поселения – Магелланова М.Е.

| Глава Краснолучского сельского поселения | А.А. Алентьев |
| --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Краснолучского  сельского поселения

от 30.09.2013 № 225

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОЛУЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ КРАСНОЛУЧСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

(ДАЛЕЕ -   ПРОГРАММА)

Наименование муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Ответственный исполнитель муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Соисполнители муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Участники муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Подпрограммы муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Программно-целевые инструменты муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Цели муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Задачи муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Этапы и сроки реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Ресурсное обеспечение муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения 2.3. Муниципальная программа содержит: паспорт муниципальной программы Краснолучского сельского поселения по форме согласно приложению к настоящему Порядку; характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Краснолучского сельского поселения, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы; приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Краснолучского сельского поселения, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Краснолучского сельского поселения и планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы; прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере; сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей; перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Краснолучского сельского поселения), сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы, а также иные сведения в соответствии с методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальной программы, которые утверждаются Администрацией Краснолучского сельского поселения (далее – методические рекомендации); основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов; перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с обобщенными целевыми индикаторами муниципальной программы; информацию по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета поселения, а также при наличии средств федерального бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников (с расшифровкой по подпрограммам, мероприятиям ведомственных целевых программам, основным мероприятиям подпрограмм, главным распорядителям средств бюджета поселения, а также по годам реализации муниципальной программы); описание мер муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы; методику оценки эффективности муниципальной программы; порядок взаимодействия ответственных исполнителей, соисполнителей, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ; прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (в случае оказания бюджетными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам); обоснование необходимости применения налоговых, тарифных, кредитных и иных инструментов для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации (в случае их использования); объем ассигнований, имеющий документальное подтверждение участников муниципальной программы, обеспечивающих дополнительные источники финансирования (в случае реализации отдельных мероприятий муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования).

| Наименование Муниципальной программы | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения в 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Развитие коммунальной инфраструктуры, повышением качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в результате модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, - обеспечение бесперебойной подачи питьевой воды и отвода сточных вод, - уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий. - увеличение мощности сетей и сооружений в результате реконструкции, строительства, капитального ремонта - Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения в 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Краснолучского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2014 – 2020годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Отсутствует |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | Очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | 3-й год планового периода | 4-й год планового периода |
| Средства бюджета Краснолучского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
| Другие источники |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Реализация Программы позволяет: снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры до 10 %; - снижение потерь в сетях водоснабжения до 10%; - обеспечение бесперебойной подачи качественной питьевой воды от источника до потребителя; - экологическая безопасность системы водоотведения и очистки стоков. - модернизация существующих сетей, имеющих высокий уровень износа . - строительство необходимых систем водоснабжения, водоотведения и очистки стоков |  |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Существующее состояние инженерных сетей, а именно: высокий  процент изношенности разводящей водопроводной сети в отдельных населенных пунктах, наличие постоянных потерь воды в сетях из-за аварийных ситуаций на водопроводах, затрудняет соблюдение санитарно-эпидемиологического режима поселения.

Решение проблемы по обеспечению круглосуточного водоснабжения качественной питьевой водой потребителей за счет повышения надежности инженерно-технического обеспечения систем ЖКХ и капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры определено в задачах Администрации Краснолучского сельского поселения  до 2020 года. Решение проблем по объектам сетей водопроводно-канализационного хозяйства возможно только при участии средств областного и федерального бюджетов.

Жилищный фонд многоквартирных домов в муниципальном образовании «Краснолучское сельское поселение» по состоянию на 01.09.2013 составляет 5 домов неблокированной застройки общей площадью 4,05 тыс. м2.. 3 жилых многоквартирных дома общей площадью 2,4 тыс. м2  нуждаются в осуществлении капитального ремонта, что составляет 60 % от общей площади жилищного фонда.

В процессе эксплуатации домов под воздействием различных факторов происходит постепенное увеличение степени износа жилищного фонда. Для обеспечения сохранности, соответствия жилых помещений установленным санитарным, техническим правилам и нормам, эффективного использования жилищного фонда необходимо своевременно осуществлять воспроизводственные мероприятия по снижению уровня его износа. На сегодняшний день одной из проблем, препятствующих нормальному функционированию жилых домов, является несвоевременность проведения данных мероприятий.

Несоответствующее состояние внутридомовых инженерных сетей, приводит к разрушению фундамента домов, замыканию внутренней электрической системы. В целях предотвращения затопления квартир и мест общего пользования, разрушения перекрытий, несущих и ограждающих стен зданий, негодности внутренней отделки стен и потолков, замыкания внутренней электрической системы необходимо проведение капитального ремонта конструктивных элементов зданий.

В настоящее время 3 многоквартирных дома требуют проведения  комплексного капитального ремонта.

Мероприятия по улучшению технического состояния многоквартирных домов будут возможны при условии выделения средств областного бюджета.

Основная роль в управлении многоквартирными домами жилищным законодательством РФ отведена собственникам помещений в многоквартирных домах. В поселении собственниками помещений всех многоквартирных домов выбраны и реализованы способы управления многоквартирными домами, предусмотренные Жилищным кодексом РФ.

Собственниками помещений созданы 5 ТСЖ, в управлении которых находятся 5 дома, что составляет 100%  от количества многоквартирных домов, расположенных на территории поселения. В 5-х многоквартирных домах собственниками выбрано непосредственное управление домом.

Законодательство РФ в жилищной сфере постоянно меняется, предъявляя новые требования к управлению многоквартирными домами. При этом уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирных домах для совместного решения важных вопросов по управлению многоквартирным домом, техническому содержанию и текущему ремонту общего имущества дома остается недостаточным. Во многом это обусловлено:

- отсутствием у собственников необходимой подготовки по вопросам управления многоквартирными домами, а также недостаточной информационно-методической работы с населением;

Создание условий для управления многоквартирными домами  поселения, и содействие в обучении лиц, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, и имеющих намерение осуществлять такую деятельность являются важнейшими задачами и стимулированием развития жилищного хозяйства.

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые могут препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе риски операционные, техногенные, экологические.

Операционные риски, имеющие место, связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением техногенных или экологических катастроф. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере ЖКХ в пользу других направлений.

В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

- формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя;

- проведение мониторинга выполнения муниципальной программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также мероприятий муниципальной программы;

- планирование реализации муниципальной программы с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач муниципальной программы.

РАЗДЕЛ 2

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ, ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ

КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы является повышение эксплуатационной надежности и улучшение технического состояния:

- Водопроводных, канализационных сетей, очистных сооружений

- Объектов жилищно-коммунального хозяйства в Краснолучском сельском поселении.

Достижение поставленных целей позволит обеспечить безопасное и комфортное проживание граждан  на территории Краснолучского  сельского поселения.

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие основные задачи:

1. Приведение объектов водопроводных, канализационных сетей, очистных сооружений поселения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

3. Создание условий для управления многоквартирными домами.

Планируемые показатели по итогам реализации муниципальной программы:

1. Общая площадь жилых домов, обеспеченных эксплуатационной надежностью.

Данный показатель определяется на основании статистической формы     № С-2 «Сведения о ходе строительства строек и объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу», утвержденной Приказом Росстата от 03.08.2011 №343 «Об утверждении формы».

2. Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.

3.Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.

Данные показатели определяются на основании формы №1-КР «Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда», утвержденной Приказом Росстата от 12.09.2012 № 492 «Об утверждении формы».

Сведения о показателях муниципальной программы и их значениях с разбивкой по годам представлены в соответствии с приложением 2 к муниципальной программе.

Сведения о методике расчета показателя муниципальной программы представлены в соответствии с приложением 7 к муниципальной программе.

Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы являются:

1. Повышение эксплуатационной надежности жилых домов.

2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов.

3. Повышение качества условий для управления многоквартирными домами.

Государственная программа носит постоянный характер.

В силу постоянного характера решаемых в рамках муниципальной программы задач, выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается.

РАЗДЕЛ 3

ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОБЩЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИПЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Для реализации муниципальной программы выделение подпрограмм не требуется. Муниципальной программой не предусматривается реализация ведомственных целевых программ.

К основным мероприятиям муниципальной программы относятся:

1. Мероприятия по приведению объектов водно-канализационногоКраснолучского сельского поселения в состояние, обеспечивающее безопасное проживание его жителей.

В рамках данного мероприятия предусматривается выполнение работ по повышению эксплуатационной надежности жилых домов. Мероприятие реализуется при выделении средств федерального, областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год.

2. Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов.

Данное мероприятие осуществляется с целью улучшения технического состояния многоквартирных домов. Мероприятие реализуется при выделении средств областного и местного бюджетов на соответствующий финансовый год..

3. Создание условий для управления многоквартирными домами.

Мероприятие реализуется в целях развития и поддержки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий.

- Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами.

Финансовое обеспечение   осуществляется за счет средств местного бюджета (изготовление информационных табличек, изготовление печатной информационной продукции и т.п.).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в соответствии с приложением 3 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 4

ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации муниципальной программы 2014-2020 годах, будут приведены в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения «О бюджете Краснолучского сельского поселения на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Информация о расходах местного бюджета на реализацию муниципальной программы представлена в приложениях 3 к муниципальной программе.

РАЗДЕЛ 5

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного сопоставления:

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр-100%);

- фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр-100%);( Приложение 7)

- числа выполненных и планируемых мероприятий плана реализации муниципальной программы (целевой параметр-100%).

РАЗДЕЛ 6

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЯ, УЧАСТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Порядок взаимодействия ответственного исполнителя, участников муниципальной программы по вопросам разработки, реализации и оценки эффективности муниципальной программы определяет ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с Положением о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского  сельского поселения, утвержденного постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от 02.09.2013 № 207 .

Специалист 1 категории по

правовым и кадровым вопросам                                        О.Б. Дорошенко

Приложение 2

к муниципальной программе

Администрации Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения»

| № п/п | Показатель (наименование) | ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 отчетный год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Общая протяженность водопроводных сетей соответствующих нормативам надежности | м. | 38702 | 38702 | 40202 | 40602 | 40902 | 41402 | 41402 | 41402 | 41402 |
|  | Общая протяженность водопроводных сетей требующих ремонта. | м | 22200 | 12600 | 4600 | 3500 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 |
|  | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | м2 |  | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 | 810 | 0 |

Сведения о целевых показателях, с разбивкой по годам

о показателях муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения» и их значениях.

Примечание:   Показатели муниципальной программы будут уточнены при выделении средств федерального и областного бюджетов на соответствующий финансовый год

Приложение 3

к муниципальной программе

Администрации Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N п/п | Содержание мероприятия | Цель мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок ис- полнения | Источник финанси- рования | Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1. Мероприятия по Капитальному ремонту, включая разработку проектно-сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. | Капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства | сохранение протяженности водопроводных и канализационных сетей, соответствующих нормативным требованиям за счет их капитального ремонта | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014-2020 годы | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по строительству, реконструкции включая разработку проектно сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. | Строительство, реконструкция включая разработку проектно сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства | увеличение протяженности водопроводных и канализационных сетей, соответствующих нормативным требованиям за счет их реконструкции, строительства | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014-2020 годы | област- ной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014-2020 годы | областнойбюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4. | Приобретение коммунальной техники | Обеспечение качественного и своевременного обслуживания населения по сбору и вывозу ТБО, очистке дорог от снега, грязи, подметание дорожного покрытия | Администрация Краснолучского сельского поселения | 2014-2020 годы | област- ной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

Приложение 4

к муниципальной программе

Администрации Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения»

ФОРМА

ОПЕРАТИВНОГО  (ГОДОВОГО)  ОТЧЕТА  О  ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ ОКТЯБРЬСКОГО  РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за январь - _____________ 20__ года

Муниципальный заказчик: отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Октябрьского района Ростовской области

Источник финансирования _______________________________________________

(бюджет Октябрьского района, другие источники)

| Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в графе 3 приложения N 5 к Порядку | Профинансировано (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Мероприятие муниципальной программы |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |

Начальник отдела культуры, физической культуры,

спорта и туризма Администрации Октябрьского района                                                         Подпись

Примечание. В графе 3 указывается стоимость выполненных программных мероприятий в тыс. руб.

Приложение 5

к муниципальной программе

Администрации Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения»

ФОРМА

ОЦЕНКИ  РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

за 20___ год

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя на 20___ | Достигнутое значение показателя за 20___ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет района | Другие источники | Бюджет района | другие источники |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                      Подпись

Приложение 6

к муниципальной программе

Администрации Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения»

ФОРМА

ИТОГОВОГО ОТЧЕТА О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения»

| N п/п | Наименования подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | 20___-20___ годы |  |  |  | Всего |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) | Объем финансирования по муниципальной программе (тыс. руб.) | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом Октябрьского района (тыс. руб.) | Профинансировано (тыс. руб.) | Выполнено (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик муниципальной программы                                                         Подпись

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Приложение 7

к муниципальной программе

Администрации Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Краснолучского сельского поселения»

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| --- | --- |
| утвержденный план |  |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

| х1 + х2……… + х17 | х 100 процентов |
| --- | --- |
| 17 |  |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.