- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

- ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КРАСНОЛУЧСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ  КРАСНОЛУЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2019г.   				   № 35                                  х. Красный Луч

| «Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год» |  |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  от 02.09.2013 № «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснолучского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Краснолучского поселения Д.П. Евтухова.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                         	              А.Э. Девальд.

Приложение

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2019г. № 35

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»

за 2018 год

- Конкретные результаты, достигнутые в 2018 году

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения от  30.09.2013. № 225.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Краснолучского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  (далее – Муниципальная программа) ответственным исполнителем Муниципальной программы в 2018 году выполнен комплекс следующих мероприятий:

- Проведена частичная оплата работ по изготовлению Проекта на строительство очистных сооружений  канализации в п. Нижнедонской.

Общий  плановый объем  программы в 2018г. составил 0,0 тыс. руб., из них:

- средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 0,0 тыс. рублей, в том числе средств:

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

Исполнение программы в целом составило 100%.

- Исполнение программных мероприятий:

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие коммунальной инфраструктуры» (далее – Подпрограмма 1);

Сведения о степени выполнения подпрограммы, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»   за 2018 год представлены в приложении 2 к настоящему отчету.

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2018 году выполнены следующие основные мероприятия:

- 1. Повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры:

- Плановый показатель составил – 0,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб.- средства областного бюджета, 0,0 тыс. руб.- средства местного бюджета. Кассовый расход составил: 0,0 тыс. руб., из них – 0,0 тыс. руб. средства областного бюджета, 0,0 тыс. руб.- средства местного бюджета.

- Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы.

- Исполнение программных мероприятий составило 100%. Реализация муниципальной программы в 2018 году соответствует установленным планам реализации по  ЖКХ  Краснолучского сельского поселения.

- Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год приведен в приложении № 3 к настоящему отчету.

Информация о расходах областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год приведен в приложении № 4 к настоящему отчету.

- Общий  плановый объем  программы в 2018г. составил 0,0 тыс. руб., из них:

- - средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.

- Освоено в рамках реализации муниципальной программы 0,0 тыс. рублей, в том числе средств:

- областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- местного бюджета – 0,0 тыс. рублей.

- Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

- В рамках реализации Подпрограммы 1 не произведено уточнение плановых назначений по фактически произведенным расходам на  0,0  тыс. рублей, в том числе:

- - средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства районного бюджета – 0,0 тыс. руб.,

- - средства местного бюджета – 0,0  тыс. руб.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

- В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено достижение 9 показателей.

- Не достигнуты следующие показатели муниципальной программы:

- - уровень износа коммунальной инфраструктуры;

- - количество многоквартирных домов, в которых планируется провести

- капитальный ремонт;

- - доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- В рамках реализации муниципальной программы, Подпрограммы 1 предусмотрено достижение 2 показателей.

- Не достигнуты следующие показатели муниципальной программы подпрограммы 1:

- - предоставление субсидий ТСЖ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов;

- - разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры.

- Причины неисполнения:

- -отсутствие капитального ремонта разводящих водопроводных сетей в п. Нижнедонской.

6. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены меры муниципального и правового регулирования.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы 
(в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период);

Основной целью муниципальной программы является обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

-эффективное управление многоквартирными домами;

-повышение эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов.

В 2018 году Администрацией Краснолучского сельского поселения будет продолжена работа по решению указанных задач.

В целях оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  Финансово-экономической службой Администрации Краснолучского сельского поселения проведена оценка принятых расходных обязательств.

В 2018 году будет продолжена работа Администрации Краснолучского сельского поселения по оптимизации бюджетных расходов.

Глава Администрации

Краснолучского  сельского поселения                                   	А.Э. Девальд

Приложение 1

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2019г. № 35

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Краснолучского сельского поселения
Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  за 2018 год

| № п/п | Целевой показатель (наименование) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | Отчетный год, план | Отчетный год, факт |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля многоквартирных домов в целом по Краснолучскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья |  | процентов |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  | - |  |
| 1.2. | уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | процентов |  | 34 |  | 35 |  | 35 |  | Отсутствие капитального ремонта разводящих водопроводных сетей в п. Нижнедонской |  |
| 1.3 | количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | - |  |
| 1.4 | количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья |  | единиц |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | - |  |
| 1.5 | количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами |  | человек |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | - |  |
| 1.6 | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения |  | процентов |  | 98 |  | 98 |  | 98 |  | - |  |
| 1.7 | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене |  | процентов |  | 16,4 |  | 16,4 |  | 16,4 |  | Отсутствие капитального ремонта разводящих водопроводных сетей в п. Нижнедонской |  |
| 1.8 | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципального образования Краснолучское сельское поселение |  | процентов |  | 90,0 |  | 90,0 |  | 90,0 |  | - |  |
| 1.9 | уровень газификации Краснолучского сельского поселения |  | процентов |  | 76,0 |  | 76,0 |  | 76,0 |  |  |  |
| Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры» Муниципальной программы Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Предоставление субсидий ТСЖ на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов. |  | Шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2 |  | Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры. |  | Шт. |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | нарушения сроков выполнения работ по муниципальному контракту с ООО «МРСтройКом» по выполнению работ по изготовлению проектно-сметной документации: «Строительство очистных сооружений канализации по ул. Ленина в п. Нижнедонской Октябрьского района Ростовской области». |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2019г. № 35

Сведения о степени выполнения

подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы Краснолучского сельского поселения

Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год

| - № п/п | - Номер и наименование основного мероприятия | - Ответственный за исполнитель | - Плановый срок |  | - Фактический срок |  | - Результаты |  | - Проблемы, возникшие в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - начала реализации | - окончания реализации | - начала реализации | - окончания реализации | - запланированные | - достигнутые |  |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |
|  | Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | - |
| - 2. | Основное мероприятие 2: Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Краснолучского сельского поселения |  | 1.Ннарушение сроков выполнения работ по муниципальному контракту с ООО «МРСтройКом» по выполнению работ по изготовлению проектно-сметной документации: «Строительство очистных сооружений канализации по ул. Ленина в п. Нижнедонской Октябрьского района Ростовской области». |
| - 3. | Основное мероприятие 3: Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | - Администрация Краснолучского сельского поселения | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | - 01.01.2014 | - 31.12.2020 | повышение удовлетворенности населения Краснолучского сельского поселения уровнем коммунальных услуг; |  | 1. Отсутствие капитального ремонта разводящих водопроводных сетей в п. Нижнедонской |

Приложение 3

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2018г. № 35

Отчет об использовании средств бюджета Краснолучского сельского поселения

на реализацию муниципальной программы Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения»  за 2018 год

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  | Заключено контрактов (в том числе соглашений с муниципальными образованиями, договоров с подрядными организациями) на 01.01.2019 года, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной инфраструктуры» | Администрация Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | - | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2: Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | переходящий объект | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | мероприятие выполнено на 99,9 % | 01.01.2014 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Заместитель Главы Краснолучского сельского поселения Д.П. Евтухов | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 4

к Постановлению Администрации

Краснолучского сельского поселения

от 29.03.2018г. № 35

Информация о расходах

областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной
программы Краснолучского сельского поселения Октябрьского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2018год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014-2020 годы» | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | районный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |