ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения

«Развитие  транспортной системы»

за 9 месяцев 2018 г

Муниципальная Краснолучского сельского поселения «Развитие  транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 230 от 30.09.2013 г «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие  транспортной системы» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Развитие  транспортной системы»

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2018 году было выделено 1290,7 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 166,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 1123,8 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 9 месяцев 2018 г 198,4 тыс. рублей, что составляет 15,4 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 198,4 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

За 9 месяцев 2018 г :

- обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 4,7 км на сумму 198,4 тыс. рублей.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»    отчетный период 9 мес. 2018 г.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату (1) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них |  | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1290,7 | 198,4 | 198,4 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 1290,7 | 198,4 | 198,4 |
| Основное мероприятие 1.2.: Изготовление технической и иной документации на муниципальные объекты транспортной инфраструктуры | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | обеспечение проек тной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3.: Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | Увеличение капитально отремонтированных автомобильных дорог | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4.: Разработка проектно-сметной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5.: Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | увеличение автомобильных дорог | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6.: Ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Контрольное событие программы Реализация решения Собрания депутатов Краснолучского сельского поселения «О муниципальном дорожном фонде Краснолучского сельского поселения». Принятие постановления Администрации Краснолучского сельского поселения «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог внутрипоселкового значения и правилах расчета размера ассигнований бюджета Краснолучского сельского поселения на указанные цели». Принятие постановления Администрации Краснолучского сельского поселения «О порядке организации и финансировании работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов, а так же ремонту автомобильных дорог из средств бюджета Краснолучского сельского поселения» | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2018 | 31.12.2018 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | Х | Х | 1290,7 | 198,4 | 198,4 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                          А.Э.Девальд

Ответственный исполнитель                                                                                                                Д.П.Евтухов