ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Краснолучского сельского поселения

«Развитие  транспортной системы»

за 2020 год

01.03.2020г.

Муниципальная программа Краснолучского сельского поселения «Развитие  транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Краснолучского сельского поселения  № 148 от 02.11.2018 г «Об утверждении муниципальной программы  «Развитие  транспортной системы» Муниципальная программа  включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1: «Развитие  транспортной системы»

По муниципальной программе «Развитие транспортной системы» (далее – Программа) в 2020 году было выделено 1376,6 тыс. рублей, в том числе из средств:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1376,6 тыс.руб.

Освоено в рамках реализации Программы за 2020 год 1374,5 тыс. рублей, что составляет 99,8 процента от запланированных средств, в том числе средства:

федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей;

областного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

местного бюджета – 1374,5 тыс.руб.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

За 2020 год :

- обеспечено  содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 4,7 км на сумму 1374,5 тыс. рублей.

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»    отчетный период 2020 год.

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. (1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Фактически на отчетную дату (1) |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов | содержание автомобильных дорог в полном объеме |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1376,6 | 1374,5 | 1374,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обслуживание и содержание дорог |  |  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 1376,6 | 1374,5 | 1374,5 |
| Основное мероприятие 1.2.: Расходы на софинансирование средств областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| Контрольное событие программы Реализация Соглашения между Администрацией Октябрьского района Ростовской области и Администрацией Краснолучского сельского поселения Октябрьского района Ростовской области о передаче осуществления части своих полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. | Заместитель главы администрации Краснолучского сельского поселения по жилищно – коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству Д.П.Евтухов |  |  | Ремонт и содержание автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | Х | Х | 1376,6 | 1374,5 | 1374,5 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава Администрации Краснолучского сельского поселения                                                          А.Э.Девальд

Ответственный исполнитель                                                                                                                Д.П.Евтухов